Приложение № 8

к соглашению

о предоставлении из бюджета

Республики Крым субсидии бюджету

муниципального образования

Республики Крым

от «19» июня 2023г. №154-06.23

Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению

результатов использования субсидии

| Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <6> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <6> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <6> | Единица измерения <6> |  | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |  |  | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки |  | Сведения об отклонениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | код по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плановое <6> | фактическое <7> | прогнозное <8> | плановый <6> | фактический/прогнозный <7> | Статус <9> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Результат предоставления субсидии 1: 1. Мероприятие по обеспечению уличным освещением муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым: с. Песчаное (ул. Верхний городок, ул. Комарова, пер. Садовый, ул. Жукова, ул. Речная, ул. Приморская, ул. Бассейная, ул. Юбилейная, ул. Белоусова, ул. Набережная, ул. Ленина), с. Береговое (ул. Мира, ул. Курортная, ул. Фестивальная, ул. Виноградная, ул. Юбилейная, ул. Комарова, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Гагарина, ул. Новоселовская, пер. Новоселовский, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Магистральная, ул. Вишневая, ул. Приморская, ул. Большая Морская, пер. Садовый, ул. Цветочная) |  |  | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | 31.12.2023 | 26.09.2023 | Работы выполнены в полном объеме, согласно предоставленных актов выполненных работ по (форма КС2, КС3) |
| Контрольная точка 1.1: протяженность восстанавливаемого уличного освещения | 01 | Акт выполненных работ (форма КС2, КС3) | км |  | 13,8125 | 13,8125 | 13,8125 | 31.12.2023 | 26.09.2023 |  |
| Контрольная точка 1.2: количество восстановленных светильников | 02 | Акт выполненных работ (форма КС2, КС3) | Шт. |  | 221 | 114 | 221 | 31.12.2023 | 26.09.2023 |  |