Муниципальный контракт №03-25/______

на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

с. Песчаное                                                                                                 «___»  ______ 2023 г.

Идентификационный код закупки: 233910400224991040100100130014399243

Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, в лице Главы Администрации Песчановского сельского поселения Кузнецовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и___________  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», на основании протокола № ___ от «___» ____ 2023г.,  Распоряжения Главы Республики Крым от «___» _____ 2023 г. №______, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно на условиях настоящего Контракта выполнить работы по  объекту: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  - Состав и объем работ определяются техническим заданием (Приложение №1), сметной  документацией (Приложение №2), Описанием объекта закупки (Приложение № 3), сметой контракта (Приложение №4), Графиком выполнения работ (этапы работ) (Приложение №5) к настоящему Контракту.

1.3.Место выполнения работ: Республика Крым, Бахчисарайский район,с.Песчаное, ул.Набережная. (далее – место выполнения работ).

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет ________________, включая налог на добавленную стоимость (20 %): ____________________.

Цена 1-го этапа: __________рублей

Цена 2-го этапа: __________рублей

Цена 3-го этапа: __________рублей

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги в том числе НДС (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС), сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.3. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом №44-ФЗ.

2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком после завершения выполнения этапа работ (этапы работ указаны в Приложении № 5 к проекту Контакта) в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте,  в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации. 
Источник финансирования:  Бюджет муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым.

2.6.  Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

2.7. Допускается удержание суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

2.8. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика;

    - Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

    - Отказаться от оплаты работ, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

    - Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

    - Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

    - Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания документа о приемке.

  - Подрядчик вправе:

    - Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

    - Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

    - Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

    - Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

    - Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

  - Подрядчик обязан:

    - Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты.

    - Использовать материалы для проведения работ согласно условиям контракта.

    - Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

    - Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

    - Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда и экологической безопасности, правил дорожного движения согласно нормативной документации, действующей на территории РФ;

    - Обеспечить систематическую уборку участка работ;

    - Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

    - Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

    - Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ (при их наличии). Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

    - При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ, движение автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками (при необходимости).

    - Подрядчик обязан при производстве Работ принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнения санитарных, противопожарных, взрывобезопасных, требований по охране труда и иных мер безопасности. Ответственность за любые нарушения мер безопасности, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Подрядчик обязан гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему контракту.

В случае возникновения претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

### Сроки выполнения работ по Контракту

4.1.Настоящий Контракт действует с даты заключения контракта по 01.11.2024 года, в части принятых на себя обязательств по Контракту – до полного их исполнения, в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

4.2. Срок выполнения работ:

дата начала исполнения  I этапа: с даты заключения контракта

дата окончания исполнения I этапа: ________.

дата начала исполнения II этапа – _______.

дата окончания исполнения II этапа – ____________.

дата начала исполнения II этапа – _______.

дата окончания исполнения II этапа – ____________.

4.3. Подрядчик вправе выполнить весь объем Работ, предусмотренный Контрактом, досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ без письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе требовать досрочной оплаты за выполненные Работы.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача результата выполненных работ осуществляется Подрядчиком после выполнения работ по соответствующему этапу контракта, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его заключения. Одновременно с передачей результата выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику  3 (три) экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта (этапа контракта), а также предоставить заказчику результаты выполнения работ предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.

5.2. Сдача результата выполненных Подрядчиком работ по этапу контракта и приёмка его Заказчиком оформляются актом сдачи-приёмки  выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

Подрядчик по окончанию выполнения работ по этапу контракта направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и весь необходимый комплект документов.

А именно:

- Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) ;

-Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100,

- или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком.

Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

  - Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления от Подрядчика извещения (уведомления) осуществляет приемку выполненных работ по этапу контракта на соответствие объему и качеству, рассматривает и подписывает в этот же срок документы о приемке или направляет мотивированный отказ.

Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организациями на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ по этапу контракта, Заказчик не подписывает документы о приёмке и направляет Подрядчику уведомление о недостатках выполненных работ . Подрядчик в установленный в уведомлении срок обязан устранить все допущенные нарушения. Приемка выполненных работ и подписание документов о приёмке осуществляется после устранения Подрядчиком всех недостатков.

  - В случае если Подрядчик не согласен с предъявленными Заказчиком требованиями в отношении недостатков в результате выполненных работ, Подрядчиком в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления о недостатках выполненных работ должна быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несёт Подрядчик.

  - До приемки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Контракта, несет Подрядчик. После приемки результата работ риск его повреждения или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.

- Обеспечение исполнения контракта

6.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от цены, по которой заключается настоящий Контракт, что составляет ____________________________.

6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, подрядчик обязуется не позднее одного месяца с даты обнаружения указанного обстоятельства предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

6.4. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

6.5. Возврат Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

6.6. В случае если подрядчик  в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 6.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

6.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

6.1. Обеспечение гарантийных обязательств, гарантийный срок.

6.1.1. Гарантийный срок на выполненные работы указан в настоящем Контракте и(или) Приложениях к нему.

6.1.2. Подрядчик до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% от цены контракта, что составляет 
______________________. (могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику).

6.1.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

6.1.4. Подрядчик  вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.1.5. Срок возврата Заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, при надлежащем исполнении гарантийных обязательств не должен превышать 30 дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом.

6.1.6. Оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

- Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.4. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

  - Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

  - Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

- Порядок разрешения споров

  - Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

  - При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

- Изменение и расторжение Контракта

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Подрядчиком:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ;

- нарушения сроков выполнения работ по контракту более чем на 10 дней.

Заказчик в соответствии с ч.10 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

10.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

- Охрана Объекта

11.1. Подрядчик в процессе выполнения работ осуществляет охрану находящихся на месте выполнения работ материалов, материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов.

11.2. Контроль за всеми поступающими материальными ценностями и вывозом их с места выполнения работ осуществляет Подрядчик.

- Срок действия Контракта

  - Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует 
по _________ года, а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

- Прочие условия

  - Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

  - К Контракту прилагается: техническое задание (Приложение №1), сметная документация (Приложение №2), Описание объекта закупки (Приложение № 3), смета контракта (Приложение №4), График выполнения работ (этапов работ) (Приложение №5).

  - В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение пяти рабочих дней с даты такого изменения.

  - При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.

  - При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

  - При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели

14.	Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Адрес: 298431, Республика Крым Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная, д.3А ИНН 9104002249 тИ КПП 910401001 ОГРН 1149102101576 ОКПО 00753662 ОКТМО 35604444 Отделение Республика Крым Банка России/ УФК по Республике Крым г. Симферополь БИК 013510002 л/с 03753252890 КС 03231643356044447500 ЕКС 40102810645370000035 Тел: +7(36554)9-24-33 E-mail: peschanovskisovet2011@mail.ru Глава администрации Песчановского сельского поселения ___________________ /Е.Н.Кузнецова/ | Подрядчик: _____________ Адрес: _________ ИНН _______________ КПП __________________ ОГРН___________________ ОКПО ОКТМО Р/С К/С БИК в Тел: __________________ E-mail: Генеральный директор _________________/________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к   Контракту

Техническое задание

Раздел 1. Общие положения

1.1. Наименование предмета контракта: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок.

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 89 874 672,00 (восемьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.

1.3. Сроки и порядок оплаты:

1.3.1. Расчет за фактически выполненные работы производится в рублях путём безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика Заказчиком в течение 7 рабочих дней с момента выполнения работ, при условии надлежаще оформленного и подписанного  обеими Сторонами  документа о приемке.

1.4. Местом выполнения работ (оказания услуг) является: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Песчаное, ул. Набережная.

1.4.1. Срок выполнения работ: до 01 октября 2024 года.

1.5. Условия контракта:

1.5.1. Объект передается Подрядчику по Акту допуску.

1.5.2. Подрядчик должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения контракта.

1.5.3. Подрядчик осуществляет выполнение работ своими силами, инструментами, механизмами с применением соответствующих материалов, приборов и оборудования.

1.5.4. Работы производятся только в отведенной зоне работ.

1.5.5. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

1.5.6. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, осуществлять ежедневную уборку строительного мусора (упаковок), а также исключить загрязнение прилегающих территорий строительным мусором.

1.5.7. Подрядчик обязан исключить какое-либо загрязнение окружающей среды вследствие проведения ремонтных работ, либо вследствие некачественно проведенных работ. Меры по обеспечению экологической безопасности должны соответствовать действующим нормам и правилам.

1.5.8. В процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком точное место (места) складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламления территории строительным мусором, своевременно организовывая его вывоз.

1.5.9. До начала производства работ Подрядчик, из числа работников должен назначить ответственного за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдений правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственного, по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности, с предоставлением копии приказов.

1.5.10. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

1.5.11. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан представлять информацию о ходе выполнения работ.

1.5.12. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта.

1.5.13. Все скрытые работы (работы, результат которых невозможно проконтролировать после приёмки работ) подлежат отдельной приёмке. Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности таких работ и предоставить возможность осмотра выполненных работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется актом. В случае, если Подрядчик нарушил требование настоящего пункта, он обязан по требованию Заказчика вскрыть и предоставить для осмотра такие работы с последующим восстановлением за счёт Подрядчика. Данное требование может быть заявлено в любой момент до окончательной приемки работ.

1.5.14. Работы необходимо производить, соблюдая технику безопасности, применяя вспомогательные технические средства, измерительные приборы и соответствующие инструменты, при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т.ч. СНиП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ.

1.5.15. Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

1.5.16. Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а также их отдельные составные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или эксплуатации), за исключением оборудования, которое демонтируется/монтируется в ходе выполнения работ. Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов.

1.5.17. Материалы, строительный мусор, оборудование, не принадлежащее Заказчику, должны быть вывезены с территории Заказчика не позднее, чем через 1 день с даты подписания документа о приемке.

1.5.18. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан провести инструктаж своих специалистов о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться Подрядчиком в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

1.5.19. При повреждении покрытия территории, зеленых насаждений, иных объектов, конструкций и оборудования, непосредственно не подразумевающих воздействия на них при выполнении работ в результате использования строительной или иной техники Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

1.5.20. Все виды, объемы и время выполнения отдельных этапов в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

1.6. Гарантийный срок:

1.6.1. Составляет не менее 24 месяца с момента подписания сторонами документа о приемке выполненных работ.

1.6.2.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты в работе, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

1.6.3. Подрядчик гарантирует качество материалов и оборудования в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия изготовителя.

Раздел 2. Порядок приемки выполненных работ (оказанных) услуг

| Номер этапа работ (услуг) | Требования к порядку приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг), в т.ч. в случаях: -передачи охраняемых объектов интеллектуальной собственности; - проведения предварительной экспертизы и рассмотрения представляемых результатов на ученых советах организаций; - требования по проведению опытной эксплуатации, тестовых испытаний (с указанием требуемой методики и регламента) и т.п. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | 2.1. Исполнительную документацию оформить в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства". 2.2. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 (семь) рабочих дней после предоставления Подрядчиком на основании представленных Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет Заказчика.). |

Раздел 3. Состав, формы и требования, предъявляемые к отчетной документации

| Номер этапа работ (услуг) | Состав, форма и требования к отчетной документации, предоставляемой заказчику | Сроки предоставления отчетной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 1.1 Подрядчиком предоставляется Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, предусмотренных действующей нормативной документацией и настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику Подрядчиком, I.2. Передать Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF и DWG). I.3. После окончания выполнения работ Стороны подписывают документ о приемке | по завершении работ |

Раздел 4. При необходимости, прочие и особые условия и (или) способы исполнения обязательств, включая гарантийные обязательства Подрядчика, специфические обязанности Заказчика

| Номер этапа работ (услуг) | Содержание требования и (или) наименование требуемого документа, специфические обязанности заказчика |
| --- | --- |
| I | 4.1. Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком установку строительной техники, места расположения контейнеров-накопителей для выноса мусора. 4.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе проведения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки. 4.3. Проведение отдельных видов работ должно быть увязано между собой с тем, чтобы не пострадали качество одних видов работ вследствие выполнения других, сохранность материалов, находящихся на объекте, а также состояние самого объекта. 4.4. Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охране окружающей среды на объекте во время проведения работ. 4.5. Соблюдать охрану труда при проведении работ. 4.6. В случае привлечения для выполнения отдельных видов работ субподрядных организаций, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за результаты работы субподрядчика, за координацию их деятельности. 4.7. Ответственность по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности возлагается на Подрядчика в соответствии с требованиями СНиП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве», Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479; Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»; ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; и иные нормативные документы, действующие в период выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ. Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ГОСТ 12.2.007.0-75) Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, включая: Гражданский кодекс РФ; Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный Закон РФ от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; СП 52.13330.2016 – «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ); Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Трудовой кодекс Российской федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001. Раздел Х Охрана труда; Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ: 1) Бетонные работы производить в соответствии с СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. 2) Антикоррозийная окраска металлоконструкций выполняется в соответствии с ГОСТ 23118-2019 и ГОСТ 9.402-2004. 3) Земляные работы производить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 4) Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 5) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) 6) СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 7) Все элементы благоустройства и МАФ должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам ГОСТ Р 52301-2013; ГОСТ 52169-2012. 8) Электромонтажные работы выполнять согласно ПУЭ, а также в строгом соответствии с проектной документацией. 9) СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2) 10) При устройстве пешеходных дорожек, проездов и площадок должны применяться требования СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) 11) СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории» 12) СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» другим нормам, действующим на территории Российской Федерации; других законодательных и нормативно-правовых актов в области охраны труда и безопасности строительства. Используемые Подрядчиком материалы при производстве работ должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил, в том числе: Песок природный для строительных работ– отвечает требованиям к качеству в соответствии с «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2014 N 1641-ст). Щебень известняковый и щебень из природного камня для строительных работ – отвечает требованиям к качеству в соответствии с "ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.06.1994 N 18-43) (ред. от 02.04.2009). Смесь бетонная – отвечает требованиям к качеству в соответствии с "ГОСТ 10181-2014. Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.12.2014 N 1972-ст). Раствор строительный – отвечает требованиям к качеству в соответствии с "ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1998 N 30) (ред. от 07.05.2002). Камень бетонный и железобетонный бортовой – отвечает требованиям к качеству в соответствии с "ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 03.04.1991 N 13). В случае, если один из перечисленных в настоящем Описание объекта закупки документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. |

Приложение № 2

к  Контракту

Сметная документация

(приложение отдельным файлом)

| Заказчик: Глава администрации ___________Е.Н.Кузнецова "___" ______ 2023г. М.П. | Подрядчик: Генеральный директор ______________________ "___" ______ 2023г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту

Описание объекта закупки

на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

Место выполнения работ: Республика Крым, Бахчисарайский район,с.Песчаное, ул.Набережная.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до _____________.

Объем выполняемых работ (1 усл. ед): согласно сметной документации (Приложение №2 к описанию объекта закупки) (прикладывается отдельным файлом);

Условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией (Приложение №2 к описанию объекта закупки).

Работы должны производиться в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При выполнении работ на Объекте все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Характеристики материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметным характеристикам данных материалов, по всем позициям материалов в описании объекта закупки, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент», при этом участник закупки должен учитывать условия несовместимости товаров и необходимость обеспечения взаимодействия товаров.

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на выполненные работы составляет: не менее 24 месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный срок на используемые материалы должен быть не менее срока, установленного производителем (заводом изготовителем).

Требования к безопасности выполнения работ: При осуществлении работ обеспечивать содержание и уборку прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ: Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать сертификациям, государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

| Заказчик: Глава администрации ___________Е.Н.Кузнецова "___" ______ 2023г. М.П. | Подрядчик: Генеральный директор _________________________ "___" ______ 2023г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4

к  Контракту

Смета контракта

на  выполнение работ по Капитальный ремонт с целью благоустройства территории набережной и прилегающих пешеходных зон Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 1-й участок

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ________ | шт | 1 | ______ | _______ | - |
|  | Итого: | шт | 1 | ________ | ______ |  |
|  | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям |  |  | ______ | _____ |  |
|  | Всего с НДС: |  |  | ________ | _____ |  |

Заказчик                     Глава администрации ______________________Е.Н.Кузнецова

Подрядчик                 Генеральный директор_________________________

Приложение № 5

к Контракту

График выполнения работ

(приложение отдельным файлом)