Утверждаю:

Глава администрации

Песчановского сельского 

поселения

Бахчисарайского района

Республики Крым

___________Е.Н.Кузнецова
_____________  2025 г.
ДОКУМЕНТАЦИИ о закупке 
в соответствии с  порядком определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Песчановского сельского поселения бахчисарайского района республики крым
(в соответствии с ч.67 ст 112 44-фз)

на право заключения контракта
на выполнение работ по «Капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым»
Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения 

о  проведении отбора учасников для проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года N 274 "Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым", по закупаемым товарам, работам, услугам, определенным частями 66,67 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 размещенного на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации

об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

(далее — официальный сайт)

с.Песчаное
2025 г.
I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
	№ пункта
	Наименование
	Информация

	1.
	Дата размещения извещения о проведении отбора участников
	14.02.2025

	2.
	Дата и время окончания срока подачи заявок 
	Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
09-00 часов 19.02.2025 года по московскому времени.

	3.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в отборе участников
	19.02.2025


II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	№ пун кта
	Наименование
	Информация

	1.
	Наименование муниципального заказчика/Заказчика, контактная информация
	Заказчик: Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, 

Адрес заказчика: ул.Набережная, 3-А, с.Песчаное, Бахчисарайский район   Республики Крым, 298431.

Контактное лицо: Кузнецова Елена Николаевна
по техническому заданию 
тел. +79788309879
Адрес электронной почты:peschanovskisovet2011@mail.ru

	2.
	Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта
	-

	3.
	Наименование объекта закупки (предмет контракта)
	Выполнение работ по «Капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым»



	4.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)


	Закупка у единственного поставщика в соответствии с

ч.67 ст.112 44-ФЗ,

В соответствии с  постановлением Совета министров 

Республики  Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении

 Порядка выбора  способа определния поставщика в целях 

осуществления  отдельных видов закупок для обеспечения 

государственных  и муниципальных нужд Республики Крым

 (с изменениями и дополнениями)


	5.
	Описание объекта закупки
	В соответствии с условиями контракта 

	6.
	Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Муниципальное образование Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым с.Песчаное

	7.
	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
	Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.05.2025 года.


	8.
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК), руб.
	6 526 068,00 (Шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование   и   прочие   сборы,   которые   поставщик

(исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями   контракта  или  на  иных   основаниях.  Все   расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

	9.
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета НМЦК – цена сформирована на основании сметной документации и материалов обследования.



	10.
	Количество поставляемого товара
	В соответствии с условиями контракта

	11.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
	Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской Федерации.
     Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Обязательства по оплате выполненных Работ считаются выполненными в день зачисления денежных средств на счет Подрядчика.

	12.
	Размер аванса и порядок его предоставления
	Не предусматривается

	13.
	Казначейское сопровождение авансовых платежей, полученных юридическими лицами по контракту
	 Отсутствует

	14.
	Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), %
	0,5% от цены контракта 

	15.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств (в соответствии со статьями 34, 96 Федерального закона)
	0,5% от цены контракта

	16.
	Источник финансирования
	Бюджет Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

	17.
	Возможность оплаты по цене единицы работы, услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию
	Не применяется



	18.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,

подрядчиками)
	Российский рубль

	19.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установлен-ного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате

контракта
	Не применяется




	№ пун
кта
	Наименование
	Информация

	20.
	Место и порядок подачи заявок участников
	Заявки предоставляются на бумажном носителе по адресу:
298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, ул.Набережная,3-А, каб. Ведущего специалиста по кадрам и делопроизводстуадминистрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района.

Порядок подачи заявок участников аукциона:

- участник вправе подать заявку на участие в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09-00 часов 19.02.2025г.
- участник вправе подать только одну заявку
- участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о проведении и документации о проведении закупки, подают заявки на участие в письменной форме на бумажном носителе в запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с понедельника по пятницу) с 08.30 до 13:00 и с 14.00 до 16.00 часов по местному времени (кроме праздничных дней).  Поданная заявка может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов с заявками (открытия доступа к заявкам) участников.
Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие.

- Все документы, предусмотренные извещением о проведении закупки, подаются одновременно.

Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, не должны допускать двусмысленных толкований. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

	21.
	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
	19.02.2025г в  09.00 часов по местному времени (московское время).

Вскрытие проводится по адресу 298431, Республика Крым, Бахчисарайский район,с.Песчаное ул.Набережная,3-А, каб. Бухгалтерия

	22.
	Дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие
	19.02.2025г с 10.00 по московскому времени

	23.
	Критерии определения Поставщика
	1. Цена контракта
2. Дополнительные критерии – нет


	24.
	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков
	Установлено.
 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если Правительством РФ не установлено иное.

	25.
	Дополнительные требования к участникам

закупки
	Установлено:
 в соответствии с требованиями п.9 раздела II приложения к ПП РФ № 2571 (работы по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории с НМЦК более 5 млн. рублей) ‒ наличие у участника закупки одного из следующих видов опыта выполнения работ:

а) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории. Договором считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

б) опыт исполнения договора строительного подряда
, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта). Договором (если направляемый договор предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию) считается контракт, заключенный и исполненный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

в) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта).

Цена выполненных работ по договорам, предусмотренных подпунктами "а" или "б" настоящего пункта, цена выполненных работ, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

Информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительному требованию:

в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта:

1а) исполненный договор;

2а) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ;

в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта:

1б) исполненный договор;

2б) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ;

3б) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если работы, являющиеся объектом закупки, не требуют в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и при этом договор, предусмотренный подпунктом 1б настоящего пункта, предусматривает выполнение работ, не требующих в соответствии с указанным законодательством выдачи такого разрешения) или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации;

в случае наличия опыта, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта:

1в) раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" проектной документации;

2в) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной эксплуатации»)



II.II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ 
	№ пун кта
	Наименование
	Информация

	26.
	заявки на участие в закупке должна содержать следующие документы и информацию: 


	Документацию, предусмотренную данным извещением (это декларации о соответствии требованиям 44-фз и отсутствие в РНП в произвольной форме в виде письма), а также следующие документы: 

- ценовое предложение

- согласие на выполнение работ, предусмотренных закупкой

-Устав (учредительные документы)

- выписка из ЕГЛЮЛ (ЕГРИП)

-св-во о регистрации в качестве налогоплательшика

- опыт работы за период последних 3 лет (в виде таблицы с указание наименования заказчика, номер и дата контракта, виды работ, сумма контракта, сроки исполнения); 
- документы, подтвержающие соответствие дополнительным требованиям к участникам закупки.
Единые требования к участникам закупок в соответствии 

с частью 1 статьи 31  Закона № 44-ФЗ:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей статьи 31 Закона № 44-ФЗ является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ.


КОНТРАКТ № ПРОЕКТ
идентификационный код закупки  - 
	с.Песчаное
	__________2025 г.


             Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя сельского совета - Главы администрации Песчановского сельского поселения Кузнецовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава муниципального образования Песчановское сельское поселение, с одной стороны и ________________________________________ (сокращенной название) именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 67 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым  от _________________ г. № ________ «Об определении единственного подрядчика», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность, на выполнение  работ по Капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым», (далее – объект, работы) в соответствии с прилагаемыми Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) (далее – Приложение № 1), Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) и Сметной документацией (приложение к Описанию объекта закупки) (далее – Сметная документация) и сдать выполненные работы Заказчику в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом.

1.2. Виды и объем работ указаны в Сметной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Общий объем Работ по Контракту равен одной условной единице.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет ______________________________________ (______________________________________________) без НДС (в тч.НДС) и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Контракта, в том числе:
- стоимость выполнения всего объема работ;

- стоимость материалов и оборудования, используемых для выполнения работ;

- стоимость сертификации/декларирования соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации);

- стоимость доставки материалов и оборудования до места выполнения работ, их погрузки и разгрузки, хранения, охраны;

- расходы по вывозу мусора;

- стоимость гарантийных обязательств;

- налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.

2.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах бюджетных ассигнований и фактически доведенных на соответствующий год сумм финансирования. 
  При сокращении бюджетного финансирования на проведение работ цена Контракта уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту. 
2.3. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены.

2.4. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний со стороны Заказчика, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, указанных в пункте 1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Размер средств на непредвиденные работы и затраты (если такие работы и затраты предусмотрены Сметой контракта) по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе производства работ в результате уточнения проектных решений или условий работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте:

2.5.1. необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется трехсторонний акт и локальная смета на непредвиденные работы с участием представителей Подрядчика, строительного контроля, Заказчика;

2.5.2. необходимость применения непредвиденных затрат, согласовывается письменно с Заказчиком.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных Приложением № 1 и/или Сметной документации и условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

2.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке: 

- на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных разделом 8 Контракта;

- на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию (при наличии); 
- на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.9. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Подрядчиком.

2.10. Валюта, используемая для расчетов – рубль Российской Федерации.

2.11. Источник финансирования – бюджет Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, в том числе:
- ______________ рублей - за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым»,
- _____________ – за счет средств бюджета Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым. 
3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала выполнения работ: со дня заключения контракта.  

       Срок завершения работ на объекте: до 01 мая 2025 года.  

3.2. Обязательства Подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1 Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в пункте 6.3 Контракта, и подписания Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика) всех актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, составленных в ходе производства работ, без замечаний.

          3.3. Место выполнения работ: ул. Большая Морская д.1/1 с. Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым.
4. ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, материалами и оборудованием.

4.2. Показатели материалов и оборудования, используемые при выполнении работ, должны соответствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ и подтверждаться соответствующими сертификатами (декларациями) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другими документами, удостоверяющими их качество.

Копии сертификатов (деклараций) о соответствии (в случае, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материал и оборудование, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе выполнения работ материалы и оборудование, не соответствующие действующему законодательству Российской Федерации (если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ).

4.4. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для производства работ. Все образцы материалов и оборудования должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет в соответствии с выбором и требованиями Заказчика.

В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать сумму понесенных расходов из платежей при расчете с Подрядчиком.

4.5. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех используемых при выполнении работ материалов и оборудования до подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. принять на себя обязательства выполнить работы по «Капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым», в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему;

5.1.2. выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

5.1.3. обеспечить выполнение работ по «Капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым», в соответствии со сметными расчетами стоимости работ.

5.1.4. обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами;

5.1.5. нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком;

5.1.6. вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации и в составе, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему контракту;

5.1.7. при выполнении работ обеспечить мероприятия по шумозащите и сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

В процессе выполнения работ осуществлять системный вывоз отходов, не допускать складирования мусора, неиспользованных материалов и оборудования более 3 календарных дней. 

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

5.1.8. после завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и правилами благоустройства территории муниципального образования Песчановское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым;

5.1.9. при выполнении работ обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Подрядчик не несет ответственность за сохранность инженерных сетей и иных коммуникаций если таковые не указаны в Проектной документации. 
В случае возникновения необходимости работ по переустройству коммуникаций или выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны проведения работ, не учтенных Локальной сметой и Проектной документацией, такие работы производятся по согласованию с Заказчиком за дополнительную плату.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации;

5.1.10. после завершения работ произвести уборку прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы. Подрядчик должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если такие требования установлены);

5.1.11. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок;

5.1.12. обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль;

5.1.13. обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

5.1.14. обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ;

5.1.15. нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта;

5.1.16. по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.2 Контракта;

5.1.17. в случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом;

5.1.18. до взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту);

5.1.19. не предоставлять другим лицам и не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;

5.1.20. в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта в течение 15 (пятнадцати) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение;

5.1.21. Выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, работы из числа видов работ, предусмотренных Сметной документацией, 100% цены Контракта; 
5.1.22. выполнить работы в соответствии с проектно – сметной документацией и условиями настоящего Контракта.
5.1.23. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. требовать приемки результатов выполненных работ;

5.2.2. требовать своевременной оплаты выполненных работ;

5.2.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта;

5.2.4. получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.2.5. в ходе исполнения Контракта изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта;

5.2.6. пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. передать Подрядчику объект (предоставить в распоряжение) для производства работ на период выполнения работ и до их завершения;

5.3.2. проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

В случаях, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

5.3.3. при завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта;

5.3.4. оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта;

5.3.5. до взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту);

5.3.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, установленным частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
5.3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом

5.3.8. после подписания Контракта передать Подрядчику по акту за подписью ответственного представителя на период выполнения работ капитальному ремонту  Объекта проектно -сметную документацию в полном объеме. 
5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту;

5.4.3. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов;

5.4.4. беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта;

5.4.5. по результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

5.4.6. осуществлять строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительно-монтажных работ, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
При этом в случае необходимости Заказчик в целях осуществления строительного контроля и надзора на Объекте вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю с соответствующими организациями (далее – уполномоченное лицо Заказчика);

5.4.7. самостоятельно или через уполномоченное лицо Заказчика приостановить производство любого из видов работ по Контракту при их производстве с отступлением от требований нормативной документации в строительстве;

5.4.8. ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств;
5.4.9. требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства);

5.4.10. Заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту;

5.4.11. требовать у Подрядчика возмещение понесенных убытков в связи с привлечением Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ; 
5.4.12. пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

6. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала приемки результата фактически выполненных работ (скрытых работ) должен письменно известить Заказчика о точной дате и времени передачи результата выполненных работ (скрытых работ). 

6.2. Вместе с письменным извещением, указанным в пункте 6.1 Контракта, Подрядчик передает Заказчику:

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 3 (трех) экземплярах,

- справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) в 3 (трех) экземплярах,

- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами. Исполнительная документация должна быть сброшюрована,

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а);

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на основании исполнительной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, указанного в письменном извещении Подрядчика, предусмотренном пунктом 6.1 Контракта.

Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 должны быть завизированы уполномоченным лицом Заказчика, осуществляющим функции строительного контроля  за производством работ, путем проставления на каждом листе каждого экземпляра подписи уполномоченного лица Заказчика. 

6.4. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ проводит экспертизу.

Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Подрядчиком срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 6.3. Контракта, увеличивается на количество дней просрочки. 

6.5. В случае, если результат выполненных работ соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результат работ и подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания приемки.

Подписание акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (за исключением промежуточных актов приемки выполненных работ по форме КС-2, составленных в ходе производства Работ) не осуществляется до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. 

6.6. В случае, если представленный результат выполненных работ содержит отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения,

направляет мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков.

Извещение о выявленных недостатках направляется Подрядчику в письменной форме.

Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении. 

6.7. Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

6.8. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

6.9. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

7. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

7.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), результаты работ и иные показатели работ должны соответствовать Техническому заданию, условиям Контракта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам соответствующего рода, в том числе требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам, строительным нормам и правилам и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, в части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.2. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) которых являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими и качественными характеристиками, эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте.

7.3. Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение недостатков (дефектов). Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для устранения недостатков Подрядчиком. 

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки (дефекты), то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков (дефектов), оплачиваются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика о возмещении расходов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта. 

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пять) процента цены Контракта.
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 (пять) тысяч рублей.
8.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, предусмотренных пунктами 5.1.21 Контракта, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов стоимости указанных работ.

8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.13. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 5 000,00 (пять) тысяч рублей.
8.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.16. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.18. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.19. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.20. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.21. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

 или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.22. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.23. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре решений, предусмотренных дизайн-проектом, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.24. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.25. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.26. Заказчик не несет ответственности перед привлечёнными Подрядчиком субподрядными организациями, в случае нарушения Подрядчиком пункта 5.1.21 Контракта.
8.27. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней рабочих дней со дня ее получения.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

10. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г.СЕВАСТОПОЛЯ

10.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 главы 1 раздела 1, пунктом 1 статьи 83 главы 14 раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.

Подрядчик обязан зарегистрировать такое подразделение в срок, не превышающий 2 (две) недели со дня подписания Контракта. 

После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лице целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Подрядчика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения сроков выполнения отдельных видов работ, движения рабочей силы, машин и механизмов, установленных в Графике производства работ более двух раз за весь срок исполнения Контракта более чем на 3 (три) дня; 

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;

- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;

- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик не соответствует установленным к участникам закупки требованиям или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика,

- если Подрядчик в течение установленного Контрактом временем не зарегистрировал в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение. 
12.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик руководствуется порядком, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с настоящим Контрактом.

12.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Подрядчик руководствуется порядком, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ.

12.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

13.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно пункту 13.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.1. Обеспечение исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от цены контракта, что составляет _________________ рублей. 

14.1.1. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение - предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

14.1.2. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. 
14.1.3. Возврат Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

14.1.4. В случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения контракта были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 14.5. настоящего Контракта срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

14.1.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

14.1.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

14.2. Обеспечение гарантийных обязательств

14.2.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,5% от цены контракта, что составляет 
____ рублей (могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику). 

14.2.2. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

14.2.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.2.4. Срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, при надлежащем исполнении гарантийных обязательств не должен превышать 15 дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом.

14.2.5. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.)

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

15.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие 01 июня 2025 года, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

15.3. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам e-mail, указанным в настоящем контракте, и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем). Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт обмена документами.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 Контракта.

15.4. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной настоящего контракта, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

15.5. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем контракте, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об отправителе.

15.4. Настоящий контракт составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Все приложения к Контракту оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписываются надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

15.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте. 

Изменение реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

15.7. Электронной почтой для надлежащего уведомления Подрядчика считать следующий электронный адрес: ________________
Электронной почтой для надлежащего уведомления Заказчика считать следующий электронный адрес: peschanovskisovet2011@mail.ru
15.8. Стороны договорились считать обязательствами, которые не имеют стоимостного выражения, помимо иных обязательств, указанных в Контракте, следующие обязательства Подрядчика: 

15.8.1. исполнение гарантийных обязательств, 

15.8.2. соблюдение порядка предоставления уведомлений Заказчику, 

15.8.3. несвоевременное предоставление исполнительной документации, предусмотренной разделом 6 Контракта, 

15.8.4. не предоставление или несвоевременное предоставление информации, предусмотренной пунктом 5.1.23 Контракта, 

15.8.5. не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, установленного пунктом 5.1.21 Контракта. 

15.9. Во всех случаях, когда в Контракте срок определяется с предлогом «до» при отсутствии слова «включительно» после даты, следующей после предлога «до», применение предлога «до» подразумевает, что последним днем срока признается день, предшествующий дате, указанной после предлога «до».

15.10. Подписав настоящий контракт, Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

15.11. С момента подписания Сторонами настоящего контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

15.12. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

16.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

16.2. Приложения к настоящему Контракту, указаны в Таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование документа

	1.
	Описание объекта закупки

	2.
	График производства работ 

	3.
	Акт передачи объекта под капитальный ремонт (форма)


17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик

Администрация Песчановского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 
Адрес: 298431, Республика Крым Бахчисарайский

район, с. Песчаное, ул. Набережная, д.3А                                                       

ИНН 9104002249                                                            

КПП 910401001

ОГРН 1149102101576

ОКПО 00753662

ОКТМО 35604444

Отделение Республика Крым Банка России/

УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002 л/с 03753252890

КС 03231643356044447500

ЕКС 40102810645370000035

Тел: +7(36554)9-24-33, 79789390286

E-mail: peschanovskisovet2011@mail.ru
Председатель сельского совета – 

Глава администрации                         

Песчановского сельского поселения

___________________ /Е.Н.Кузнецова/


	Подрядчик:

_______________________________
(__________________)
Адрес: 
ИНН  
КПП  

ОГРН 
ОКПО 
ОКТМО 

Р/С 
К/С 
Банк:
БИК 

Тел: 

E-mail: 

Директор

________________/ ___________/


Приложение № 1

к Контракту от _____________ г.

№ ________________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	Наименование показателя
	Информация

	Наименование объекта закупки
	Капитальный ремонт крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым»

	Основание для выполнения работ
	муниципальная программа утвержденная постановлением №298 от 01.12.2020  года «Реформирование жилищного хозяйства Песчановского сельского поселения»

	Цель выполнения работ
	улучшение условий проживания граждан в результате обеспечения нормативного состояния общежитий путем проведения их капитального ремонта

	Обеспечение выполнения
	Подрядчик обязуется собственными силами без привлечения субподрядных организаций выполнить все работы по капитальному ремонту крыши общежития по ул. Большая Морская д.1/1 в с.Береговое  Бахчисарайского района Республики Крым»,  в соответствии с условиями Контракта.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией. Подрядчик обязуется завершить работы в полном объеме в сроки, установленные настоящим объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок составляет  36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Контракта о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

	ОКПД2
	43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

	Приложение
	Сметная документация (сводный сметный расчет, локальный сметный расчет)


	Заказчик:

Председатель сельского совета - Глава 

Администрации Песчановского сельского

поселения

___________Е.Н.Кузнецова

"___" ______ 2025г.

М.П.
	Подрядчик:

Директор

________________ _____________
"___" ______ 2025г.

М.П.


Приложение 

к Описанию объекта закупки

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(сводный сметный расчет, локальный сметный расчет приложены к настоящему контракту в виде отдельных документов)

	Заказчик:

Председатель сельского совета - Глава 

Администрации Песчановского сельского

поселения

___________Е.Н.Кузнецова

"___" ______ 2025г.

М.П.
	Подрядчик:

Директор

________________ __________
"___" ______ 2023г.

М.П.


Приложение № 2

к контракту от ___________ г.

№ ____________
ФОРМА
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	ПОДРЯДЧИК
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	Директор  «___________»
	
	
	Председатель сельского совета-Глава администрации Песчановского сельского поселения

	
	
	
	Е.Н.Кузнецова

	«___» __________________ 2025 г.
	
	
	«___» __________________ 2025 г.


ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на объекте: 
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки исполнения
	Временная шкала

	
	
	
	
	
	2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	начало
	окончание
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период
	период

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	График движения рабочей силы
	чел.
	еженедельно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	График движения машин и механизмов
	ед.
	еженедельно
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Разработал
	
	Проверил

	
	
	

	
	
	


	Заказчик

Администрация Песчановского сельского поселения

Председатель сельского совета-Глава администрации Песчановского сельского     поселения Глава администрации

_______________ Е.Н.Кузнецова
                     


	
	Подрядчик

_________________
Директор 

______________________     ___________________


                                             Приложение № 3
к Контракту от __________
№ _____________

ФОРМА

АКТ 

ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	с.Песчаное
	«___» ________2025 г.


Администрация Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Кузнецовой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________ (сокр. _______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора ________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в рамках контракта на выполнение работ от ___ ____ 2025 г. № 03-25/_____ (далее – Контракт) составили настоящий Акт передачи объекта под благоустройство (капитальный ремонт):
1. В соответствии с Контрактом Заказчик передал, а Подрядчик принял объект для производства работ по благоустройству (капитальный ремонт):

	

	(наименование Объекта)


	

	(место нахождения объекта - указывается адрес, присвоенный Объекту; адрес земельного участка, на котором размещается Объект)


	Заказчик:

Председатель сельского совета - Глава 

Администрации Песчановского сельского

поселения

___________Е.Н.Кузнецова

"___" ______ 2025г.

М.П.
	Подрядчик:

Директор

________________ ____________

"___" ______ 2025г.

М.П.


Окончание формы

	Заказчик:

Председатель сельского совета - Глава 

Администрации Песчановского сельского

поселения

___________Е.Н.Кузнецова

"___" ______ 2025г.

М.П.
	Подрядчик:

Директор

________________ _________________

"___" ______ 2025г.

М.П.


� Понятие "договор строительного подряда" используется в значении, предусмотренном частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации





� Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.





